附件

湘阴县2019年重大建设项目计划表

单位：万元

一、上级投资项目

| 序 号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模和内容 | 总投资 | 累计 投资 （预估） | 2019年工作 | 资金来源 及筹措情况 | 推进责任 单 位 | 业主 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划 投资 | 计划建设内容 （总形象进度目标） |  |  |  |  |
| 上级投资项目（19个） | 158141 | 20150 | 118232.4 |  |  |  |  |  |
| 1 | 镜明河 洋沙河 二 期 治理工程 | 新建 | 镜明河二期治理长度8.5km，主要建设内容为河道清淤工程2km，堤防防渗工程4.99km，护坡护脚工程8.5km，涵闸拆除重建8处； 洋沙河二期治理长度4.84km，主要建设内容为清淤1.39km，堤防加高培厚1.65km，护岸工程4.36km，附属建筑物改建加固5处。 | 4437 |  | 2440 | 完成镜明河8.5km、洋沙河4.84km河道综合治理。 | 计划争取国家和省级资金2440万元，已到位2124万元。 | 水利局 | 水利 建设 项目 管理 中心 |  |
| 2 | 烂泥湖 涝区排涝能力建设配套工程 | 新建 | 内湖堤防加固工程4处，总长14km；清淤护砌18.4km，排水渠系清淤整形8.6km，配套建筑物工程6处等。 | 8196 |  | 5737 | 完成内湖堤防加固4处14km，清淤护砌18.4km，排水渠系清淤整形8.6km，配套建筑物工程6处等。 | 计划争取国家和省级资金5737万元，已到位872万元。 | 水利局 | 水利 建设 项目 管理 中心 |  |
| 3 | 湘滨南湖涝区排涝能力建设配套工程 | 新建 | 撇洪渠护砌工程2km，排水渠系清淤护砌10.9km，排水渠系清淤整形7.83km，配套建筑物8处等。 | 2376 |  | 1663 | 完成撇洪渠护砌工程2km，排水渠系清淤护砌8.9km，排水渠系清淤整形7.83km，配套建筑物8处等。 | 计划争取国家和省级资金1663万元，已到位819万元。 | 水利局 | 水利 建设 项目 管理 中心 |  |
| 4 | 2018年 李家洞等18座小（2）型水库除险加固工程 | 新建 | 18座水库大坝坝体防渗、上下游坝坡整治、溢洪道改建和输水涵管重建等。 | 2260 |  | 1240 | 完成18座水库大坝坝体防渗、上下游坝坡整治、溢洪道改建和输水涵管重建等。 | 已争取国家和省级资金1240万元。 | 水利局 | 水利 建设 项目 管理 中心 |  |
| 5 | 2018年 城西垸堤防加固工程省级配套资金项目 | 新建 | 城西垸浩河口堤段抛石护脚260m、抛石5.5万方；黄花港抛石护脚260m、抛石2.1万方。 | 1400 |  | 1400 | 全面完成。 | 已争取省级资金1400万元。 | 水利局 | 水利 建设 项目 管理 中心 |  |
| 6 | 2018年 中央财政农田水利标准化建设和农业水价综合改革项目 | 新建 | 维修及改造小型灌溉泵站7座装机148kw，改造灌排渠道54条总长16.76km，配套改造渠系建筑物578处，新增高效节水灌溉面积0.504万亩，山塘清淤3处。 | 2776 |  | 1950 | 完成维修及改造小型灌溉泵站7座装机148kw，改造灌排渠道54条总长16.76km，配套改造渠系建筑物578处，新增高效节水灌溉面积0.504万亩，山塘清淤3处。 | 已争取国家和省级资金1950万元。 | 水利局 | 水利 建设 项目 管理 中心 |  |
| 7 | 德馨公租房及周边路网工程(滨湖路东延线) | 续建 | 新建滨湖路（东延）460m；县一中校园内连接道路1km；配套管网、强弱电、绿化亮化等工程；配套停车场、压缩式垃圾站各1个。 | 3500 |  | 2050 | 工程全面竣工并交付使用。 | 争取中央预算内资金2050万元。 | 发改局 | 城建投 |  |
| 8 | 白水江 流 域 重金属 治理项目 | 续建 | 东湖及白水江清污55万方；新建18万方填埋场及干化设备设施；白水江南岸生态修复3.3km；建白水江拦污坝1座。 | 10870 | 1260 | 3000 | 全面完成。 | 已争取中央预算内投资4261万元，其余自筹。 | 发改局 | 城建投 | 续建工程超额部分政府付费 |
| 9 | 大屋围 棚户区 改造安置小区配套基础设施建设项目 | 新建 | 拟拓建东茅路，长249m，路幅宽36m，主路面宽20m，配套雨水管道498m，污水管道498m；规划道路两条，其中一条长215m、宽20m，主路面宽14m，配套雨水管道430m，污水管道430m；另一条长250m、宽24m，主路面宽14m，配套雨水管道500m，污水管道500m。 | 4760 |  | 2380 | 完成开工建设。 | 拟争取上级专项资金2380万元，其余自筹。 | 城建投 | 住房 保障 服务 中心 |  |
| 10 | 金盾公租房周边路网配套 (原吉南路) | 续建 | 新建707m市政道路；各类管线；亮化、绿化、交通标识标牌。 | 4500 | 900 | 1580 | 工程全面竣工并交付使用。 | 争取中央预算内资金2480万元。 | 发改局 | 城建投 | 续建工程超额部分政府付费 |
| 11 | 龙景陶园保障房 周边路网 工 程 | 续建 | 通河路460m、湘杨路1032m旧路改造。完善配套的雨污、强弱电、亮化绿化、交通标识标牌等建设。 | 3600 |  | 2342 | 通河路及湘杨路1492m旧路改造全面竣工并投入使用。 | 争取中央预算内资金2342万元。 | 发改局 | 城建投 | 续建工程超额部分政府付费 |
| 12 | 2019年 新增粮食产能田间工程 | 新建 | 新建和改造渠道30100m；改造机埠2处；塘坝护坡10处；建设高产稳产粮田0.88万亩。 | 1320 |  | 1320 | 全面完成。 | 争取中央预算内资金1056万元。 | 农业农村局 | 农业农村局 |  |
| 13 | 洞庭湖 化肥农药农业废弃物污染整治 | 新建 | 1万头牲猪粪污、水产养殖污染综合治理和1万亩农田面源污染防治工程。 | 1000 |  | 1000 | 全面完成。 | 争取省财政预算内投资1000万元。 | 农业农村局 | 农业农村局 |  |
| 14 | 湖南湘江流域湘阴段漕溪港水环境 （黑臭污水） 二期综合治理项目 | 续建 | 新建排涝、补水泵站1座；截污管网、河底清淤、生态驳岸等。 | 12426 | 2900 | 6000 | 全面完成。 | 上级资金已到位7760万元，其余计划争资。 | 高新区 | 洋沙湖投资建设有限 公司 | 续建工程超额部分政府付费 |
| 15 | 杨林寨 中学改扩建工程 | 新建 | 新建教学楼、学生宿舍、教师宿舍，改扩建运动场地等。 | 1500 |  | 1000 | 完成教学楼、学生宿舍、运动场建设。 | 争取中央及省级教育建设专项资金，中央、省级资金已到位500万元。 | 教育局 | 杨林寨中学 |  |
| 16 | 三医院 门诊医技及住院楼建设项目 | 续建 | 新建1栋地下一层2224.13㎡、地上六层6381.99㎡，合计建筑面积8606.12㎡的住院大楼。 | 6220 | 2490 | 3730 | 完成主体工程建设。 | 中央资金4220万元、地方调剂资金2000万元已到位。 | 血吸虫病防治中心 | 三医院 |  |
| 17 | “好粮油” 国家级 示范县 建设项目 | 续建 | “好粮油”示范企业遴选及建设；通过竞争性遴选，支持2—3个优质省级龙头企业为我县“好粮油”行动计划示范企业；公共服务平台建设；建设县、乡、村三级惠农服务体系；“好粮油”品牌创建体系建设；优质粮油特色小镇基地建设等。 | 13000 | 12600 | 13000 | 全面完成。 | 争取中央奖补资金1700万元、整合惠农项目资金4600万元，企业自筹6700万元。 | 商务粮食局 | 商务粮食局 |  |
| 18 | 鹤龙湖 现代农业示范园项目 | 续建 | 修建排灌站4座、开挖疏浚渠道4.45km、衬砌渠道25.51km、修建机耕路14.41km及土壤改良、造林、道路亮化等配套工程。 | 12000 |  | 4400 | 完成4400万元财政投资建设工程施工任务。 | 争取中央预算及省财政预算资金4400万元。 | 鹤龙湖镇 | 农业农村局 |  |
| 19 | 2019年 城市棚户区改造项目 | 新建 | 共3个项目580户。嵩焘棚户区改造（二期）180户，主要涉及洋沙湖街道和文星镇白沙社区，预计投资2亿元；临港棚户区改造（二期）220户，主要涉及长岭社区等，预计投资2.1亿元；大屋围棚户区改造（二期）180户，主要涉及栗塘社区等，预计投资2.1亿元。 | 62000 |  | 62000 | 11月30日前完成。 | 计划争取上级专项资金1160万元，申报棚改专项债券47000万元，最终以财政部批复的发行债券额度为准。 | 棚改办 | 住房 保障 服务 中心 |  |

二、县级投资项目

| 序 号 | 项目 名称 | 建设性质 | 建设规模和内容 | 总投资 | 累计 投资 （预估） | 2019年工作 | 资金来源 及筹措情况 | 推进责任 单 位 | 业主 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划 投资 | 计划建设内容 （总形象进度目标） |  |  |  |  |
| 县级投资项目（19个） | 102005.75 | 15438 | 60188.75 |  |  |  |  |  |
| 1 | 旭东学校 建设工程 | 新建 | 征地86.6亩，新建1所初级中学，含教学楼及辅助用房4.2万㎡，五层教学楼2栋、五层科技楼1栋、艺体馆1栋、三层学生公寓2栋、食堂1座及田径场、教师周转房、教学设备等其它配套设施。 | 22000 |  | 10600 | 完成项目选址、征地拆迁、三通一平、可研、立项、图纸设计、规划许可、预算、财评等前期工作。 | 争取上级教育建设专项资金0.2亿元，县级配套资金1.9亿元，按3:3:4比例3年支付；教育局调剂专项资金0.1亿元。 | 教育局 | 教育局 |  |
| 2 | 附山垸垃圾 填埋场治理 修复工程 | 续建 | 修整垃圾堆体；转运垃圾12.7万方；建设拦渣坝600m×3m×4m；建设渗滤液收集系统，包括一套30m³/日一体化处理设备；设置柔性止水帷幕，防止渗滤液侧向渗漏；面层复绿。 | 7072.75 | 2300 | 4772.75 | 对现有垃圾堆体进行修整，转运垃圾12.7万方；完成拦渣坝施工任务，防止渗滤液外溢污染地表水；在坝体下部建设止水帷幕；对 40000㎡垃圾填埋场进行防渗覆盖；建设渗滤液抽提井，对垃圾堆体渗滤液进行收集，外运至湘阴县污水处理厂进行处理。 | 县财政按4：3：3比例分3年支付。 | 住建局 | 住建局 |  |
| 3 | 农 村 公益性公墓 | 续建 | 各乡镇（街道）建设1个不超过30亩（合计150亩）公益性公墓及配套设施（县补助5万/亩）。到2020年实现农村公益性公墓全覆盖。 | 4652 | 2402 | 2250 | 完成三塘、东塘、六塘、南湖、鹤龙湖5个乡镇公益性公墓及配套设施，其余乡镇启动建设、分步实施。 | 县财政每亩补助5万元，其余部分由乡镇自筹；部门单位争取项目资金予以支持。 | 民政局 | 相关 乡镇 （街道） |  |
| 4 | 乡镇垃圾中转站建设 （二期） | 续建 | 分别在岭北、鹤龙湖、新泉、南湖、湘滨、漕溪港建设6座垃圾中转站，购置压缩箱、垃圾转运车等配套设施。 | 1440 |  | 1440 | 全面完成。 | 县财政分2年投入。 | 城管执法局 | 城管执法局 |  |
| 5 | 湘望大道 | 新建 | 全长2.6 km，湘阴1.5 km，望城1.1 km。采用二级公路技术标准，设计速度80km/h，路基宽度16m，双向四车道。建设内容：基本农田能调整并获得国土部门批复前提下，完成路基、路面、桥涵及安防绿化设施。 | 4000 |  | 4000 | 在基本农田能调整并获得国土部门批复前提下，完成路基、路面、桥涵及安防绿化设施。 | 计划争取省补助300万元；其余部分由县财政自筹。 | 交通运输局 | 交通运输局 |  |
| 6 | 南白路 改建工程（南湖至白马大堤） | 改建 | 全长11.8km，采用四级公路技术标准，路面结构层采用15cm厚5%水稳碎石基层+22cm厚C30砼面板。硬化路面宽度为7m，水稳基层宽度为7.5m，路肩培土各0.5m（含7个码头硬化，14个码头接顺）。 | 2310 |  | 2310 | 完成路基平整、路面硬化、路肩培土及安防设施。 | 县财政自筹。 | 交通运输局 | 交通运输局 |  |
| 7 | 凤南原汽渡码头至新泉大堤改建工程 | 改建 | 全长7.2km，采用四级公路技术标准，路面结构层采用18cm厚5%水稳碎石基层+22cm厚C30砼面板。硬化路面宽度为7m，水稳基层宽度7.5m，路肩培土各0.5m宽（含2个码头硬化，5个码头接顺）。 | 1430 |  | 1430 | 完成路基平整、路面硬化、路肩培土及安防设施。 | 平益高速开发建设项目部整合部分项目资金；缺口部分县财政自筹。 | 交通运输局 | 交通运输局 |  |
| 8 | 一职专 学生公寓新建及配套设施 工程 | 新建 | 计划新建学生公寓4168.5㎡，共6层。添置床铺432套、热水系统4套、空调72台以及公寓附属工程等。 | 1300 |  | 1300 | 全面完成。 | 县财政自筹。 | 一职专 | 一职专 |  |
| 9 | 一中维修改造工程（二期） | 改建 | 教学楼、学生公寓、综合楼改造升级，学校电力增容，“智慧校园”项目建设。 | 2350 |  | 1500 | 工程主体完工。 | 县财政自筹。 | 一中 | 一中 |  |
| 10 | 市民文体广场安置基地及周边路网工程（嵩涛路） | 续建 | 招商建设20000㎡安置房；新建嵩焘中路425m；文星中路420m；菖蒲塘路320m；高压走廊段350m；共计1505m。 | 15000 | 9000 | 6000 | 建成并分配安置房；4条路全面竣工并交付使用。 | 县财政自筹。 | 城建投 | 城建投 | 续建工程超额部分政府付费 |
| 11 | 东湖水环境综合治理及湿地公园建设（东岸） | 新建 | 建设规模约60万㎡，含湿地建设、人文景观、漫步绿道、湿地科普馆、木栈道等。 | 13600 | 250 | 5200 | 完成前期手续，启动部分建设。 | 土地综合性开发经营收入。 | 住建局 | 住建局 |  |
| 12 | 栽松路 | 新建 | 新建660m城市次干道以及配套地下管网，绿化、亮化工程。 | 3500 |  | 3500 | 完成前期工作,启动建设。 | 土地综合性开发经营收入。 | 住建局 | 住建局 |  |
| 13 | 南片渠 排水工程（一期） | 续建 | 南片渠排水工程东起安嘉路，西至机场路现有排水涵，全长约1.4km，安嘉路至安康路，紧挨现状渠道北侧，新建渠道断面尺寸为B*H=4*3m，安康路至机场路，前段位于现状排水渠北侧，后段位于现状排水渠南侧，新建渠道断面尺寸为B*H=4*3.3m和4*3.5m，下游出口接入机场路现有排水涵。 | 3336 |  | 3336 | 全面完成。 | 园区土地综合性开发经营收入。 | 高新区 | 高新区 |  |
| 14 | 南片渠 排水工程（二期） | 新建 | 南片涵排水工程东起芙蓉路，西至安嘉路排水涵，全长约3.43km，机场路北侧挨芙蓉路，新建厢涵长420m，断面尺寸为B*H=1.5*2m；机场路南侧挨芙蓉路至安嘉路，新建厢涵长2020m，断面尺寸为B*H=2*2.5-3*4m；1#汊燎原路至主涵，新建厢涵长540m，断面尺寸为B*H=2*3m；2#汊燎原路至主涵，新建Φ1500圆涵长450m。 | 5705 |  | 3200 | 完成金凤大道至安嘉路段涵工程建设。 | 园区土地综合性开发经营收入。 | 高新区 | 高新区 |  |
| 15 | 安康路 道路工程 | 新建 | 新建安康路（金龙大道-燎原路）道路工程，用地面积约75.77亩，全长约1215m，路幅宽40m。道路设计标准为城市主干道，设计车速为50km/h，设计年限为15年。 | 8460 | 1486 | 3500 | 完成征拆工作，道路路基土石方，给排水及配套附属等。 | 园区土地综合性开发经营收入。 | 高新区 | 高新区 |  |
| 16 | 金凤路 二期工程 | 新建 | 新建1条路幅宽30m、长400m道路，配套路基、土石方工程和雨污水、绿化、亮化及其他附属工程。 | 1500 |  | 1500 | 全面完成。 | 园区土地综合性开发经营收入。 | 高新区 | 高新区 |  |
| 17 | 安嘉路 二期工程 | 新建 | 新建1条路幅宽40m、长574m道路，路用面积34.5亩，配套路基、土石方工程，雨污水、绿化、亮化及其他附属工程。 | 2400 |  | 2400 | 全面完成。 | 园区土地综合性开发经营收入。 | 高新区 | 高新区 |  |
| 18 | 35kv输电线路项目 | 新建 | 主要选用LGJ-150导线，采用架空建设2回35kv线路，路径长6.5km。 | 1000 |  | 1000 | 全面完成。 | 园区土地综合性开发经营收入。 | 高新区 | 高新区 |  |
| 19 | 金龙大道续建工程 | 续建 | 建设1条路幅宽40m、长297m道路，用地面积约18亩，配套路基、土石方工程，雨污水、绿化、亮化及其他附属工程。 | 950 |  | 950 | 全面完成。 | 园区土地综合性开发经营收入。 | 高新区 | 高新区 |  |

三、社会捐建项目

| 序 号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模和内容 | 总投资 | 累计 投资 （预估） | 2019年工作 | 资金来源及筹措情况 | 推进责任 单位 | 业主 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划 投资 | 计划建设内容 （总形象进度目标） |  |  |  |  |
| 社会捐建项目（2个） | 2637 |  | 2637 |  |  |  |  |  |
| 1 | 柳林江 大桥连接线路面 大修工程 | 改建 | 全长3.8km，采用二级公路技术标准，路基宽度12m，路面宽度9m。通行车辆为重型车辆，设计荷载采用特重交通。原25cm砼路面采用集中破碎再生集料综合利用方案。路面结构采用15cm旧路面再生垫层+54cm（三层）厚水稳碎石基层+1cm碎石封层+9cm沥青混凝土面层。 | 2011 |  | 2011 | 完成路面大修工程。 | 社会捐建 | 交通运输局 | 交通运输局 |  |
| 2 | 岭北镇 北大堤（德兴至新泉）改建工程 | 改建 | 全长6.2km，拟采用四级公路技术标准改建，路面结构层采用15cm厚5%水稳碎石基层+22cm厚C30砼面板。建设内容：路面硬化、路肩培土、路基平整及一侧安防设施。硬化路面宽度为5.5m，水稳基层宽度6m（含7个码头硬化）。 | 1030 |  | 1030 | 完成路基平整、路面硬化、路肩培土及安防设施。 | 社会捐建 | 交通运输局 | 交通运输局 |  |

四、PPP项目

| 序 号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模和内容 | 总投资 | 累计 投资 （预估） | 2019年工作 | 资金来源及筹措情况 | 推进责任 单 位 | 业主 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划 投资 | 计划建设内容 （总形象进度目标） |  |  |  |  |
| PPP项目（4个） | 147671 | 7000 | 73571 |  |  |  |  |  |
| 1 | 县第三污水处理厂 | 新建 | 新建污水处理厂1座，配套管网工程建设管网总长45377m，其中DN600污水PE管27632m、DN800污水钢筋混凝土管6054、DN1000污水钢筋混凝土管6148m、DN1200污水钢筋混凝土管1212m、DN1500污水钢筋混凝土管912m、DN1650污水钢筋混凝土管2697m、DN1800污水钢筋混凝土722m。 | 16571 | 500 | 16071 | 完成工程主体。 | ppp项目融资 | 高新区 | 高新区 | 市重点前期项目 |
| 2 | 城乡供水 一体化 | 新建 | 新建1座日处理能力10万吨的自来水厂以及取水配套管网工程。 | 75000 | 2500 | 20000 | 完成项目可研、设计、立项、征地拆迁、用地报批以及工程招标，启动项目建设。 | SPV公司融资 | 住建局 | 住建局 |  |
| 3 | 集镇污水处理设施建设项目（鹤龙湖、南湖洲、东塘镇、樟树镇污水处理工程） | 续建 | 总用地面积3.036公顷（45.54亩），主要包含鹤龙湖镇、樟树镇、南湖洲镇、三塘镇、东塘镇、杨林寨乡、新泉镇、湘滨镇、岭北镇、六塘乡等10个乡镇的污水处理设施建设。近期设计规模9200m3/d，远期设计规模21700 m3/d和新建117.58km管网工程。 | 18400 | 1500 | 5500 | 完成鹤龙湖、南湖洲、东塘镇、樟树镇污水处理工程建设（力争三塘镇、新泉镇、杨林寨乡完成土地调规收储手续，同步启动项目建设）。 | SPV公司融资 | 住建局 | 湘阴中源环保科技有限公司 |  |
| 4 | 县生活垃圾焚烧发电厂（技改工程） | 续建 | 总用地面积39837.59㎡（合59.76亩），处理规模为：垃圾处理规模为600吨/日，选用2x300t/d的机械炉排炉进行焚烧处理，年处理生活垃圾21.9万吨；项目总装机容量为15mw，年发电9070.4万度。 | 37700 | 2500 | 32000 | 完成主体工程建设及设备安装调试，具备垃圾进场条件。 | SPV公司融资 | 城乡生活垃圾处理系统建设项目协调指挥部 | 城管执法局 | 市重点推进项目 |

五、市场主体开发项目

| 序 号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模和内容 | 总投资 | 累计投资 （预估） | 2019年工作 | 资金来源及筹措情况 | 推进责任 单位 | 业主 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划 投资 | 计划建设内容 （总形象进度目标） |  |  |  |  |
| 市场主体开发项目（4个） | 75806 |  | 52500 |  |  |  |  |  |
| 1 | 金龙镇重点项目安置小区 建设 | 续建 | 建设约11万㎡的安置房、配套用房及安置基地内各种配套设施建设（含道路、雨污、强弱电、绿化亮化等）。 | 47306 |  | 30000 | 完善各种报建报批手续；进行公开招投标；安置房主体竣工。 | 利用安置户购房款及土地开发收益 | 恒大项目协调机构 | 城建投 |  |
| 2 | 大屋围棚改安置基地（原吉路安置基地） | 新建 | 96亩安置基地的三通一平；安置基地内各种配套设施建设（含道路、雨污、强弱电、绿化亮化等）。 | 4500 |  | 4500 | 完成安置基地各项建设任务。 | 土地综合性开发经营收入 | 大屋围棚改协调机构 | 城建投 |  |
| 3 | 嵩焘棚改二地块安置基地建设（碧桂园东安置基地） | 新建 | 128亩安置基地三通一平；安置基地内各种配套设施建设（含道路、雨污、强弱电、绿化亮化等）。 | 6000 |  | 6000 | 完成安置基地各项建设任务。 | 土地综合性开发经营收入 | 嵩焘路棚改协调机构 | 城建投 |  |
| 4 | 湖南交通工程学院湘阴校区建设配套工程 | 新建 | 金龙镇（燎原水库）抗旱干渠新建工程3.1km；交通工程学院南北两路各1.5km；高压输电线路建设工程。 | 18000 | 300 | 12000 | 完成干渠建设；南路工程完成并交付使用；完成高压输电线路建设工程。 | 土地综合性开发经营收入 | 交通工程学院建设协调领导小组 | 城建投 |  |

六、政府性前期项目

| 序 号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模和内容 | 总投资 | 累计 投资 （预估） | 2019年工作 | 资金来源及筹措情况 | 推进责任 单位 | 业主 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划 投资 | 计划建设内容 （总形象进度目标） |  |  |  |  |
| 前期项目（10个） | 488363.36 |  | 27381 |  |  |  |  |  |
| 1 | 鹤龙湖 蟹虾小镇建设 | 新建 | 沿鹤龙湖大湖修建环湖公路，宽12m、长10km，硬化、铺油、污水处理及绿化工程；集镇提质改造，建设社会停车场、旅游公厕；3.6km二四路拓宽改造；新河路3.5km、东闸路2.5km“白改黑”；在荷花公园三角坪处建设一个标志性的蟹虾文旅特色休闲广场；3万亩蟹虾基地基础设施及配套建设。 | 16000 |  | 3000 | 完成鹤龙湖环湖公路设计和路基建设，集镇新建停车场、公厕等便民设施，新河路3.5km、东闸路2.5km“白改黑”，建设标志性蟹虾文旅特色休闲广场，稻虾稻蟹综合种养基地3万亩。 | 计划整合项目资金投入3000万元，其中申报专项债券资金约1000万元。 | 鹤龙湖镇 | 鹤龙湖镇 |  |
| 2 | 樟树港 辣椒小镇建设 | 新建 | 规划建设面积为12平方公里，主要建设辣椒文化美食街和观光小火车、游船项目以及辣椒博物馆、辣椒生态园、樟树民宿村、共享农庄、柳庄及左宗棠文化旅游产品等。 | 180000 |  |  | 制定整体方案，启动项目前期。 | 招商引资及政府部分基础设施投入。 | 樟树镇 | 樟树镇 |  |
| 3 | 典型流域农业面源污染综合治理 | 新建 | 2万头牲猪粪污综合治理和2万亩农田面源污染防治工程。 | 3750 |  | 3750 | 完成农田面源污染防治工程、畜禽养殖污染治理工程、地表径流污水净化利用工程、辅助工程。 | 计划争取中央资金3000万元，县配套资金750万元。 | 农业农村局 | 农业农村局 |  |
| 4 | 湘滨南湖涝区泵站更新改造工程 | 新建 | 白马寺等35处泵站建筑物除险加固、机电设备和金属结构更新改造。 | 9759 |  | 6931 | 完成项目争资并启动建设。 | 计划争取国家和省财政资金6931万元。 | 水利局 | 水利局 |  |
| 5 | S506屈原至湘阴（芙蓉北路北延至平益高速） | 新建 | 按全长2km，一级公路标准，双向六车道，路宽33m立项。 | 15000 |  | 200 | 完成施工图设计。 |  | 交通运输局 | 交通运输局 |  |
| 6 | S508樟树至羊古脑公路（含樟树港大桥）工程 | 新建 | 全长9.35km，采用二级公路技术标准，设计速度80km/h，路基宽度16m，双向四车道。樟树港湘江大桥长2099m，引桥桥面宽18.5m，主桥22.5m，主桥主跨345m双塔斜拉桥。 | 99600 |  | 1800 | 完成初步设计及施工图设计并取得上级交通主管部门批复。 |  | 交通运输局 | 交通运输局 |  |
| 7 | 樟树港至漕溪港 疏港公路 | 改建 | 全长14km，采取堤路结合形式，按平原微丘二级公路工程技术标准，双向四车道，设计时速为60km/小时。路基宽23m。断面形式:外河堤1m绿化+3m绿道、人行道+2m绿化分隔带+15.5m行车道+内堤1.5m绿化。 | 99200 |  | 1700 | 完成立项批复。 |  | 交通运输局 | 交通运输局 |  |
| 8 | 中医院 改扩建（整体搬迁项目） | 新建 | 拟新建41500㎡门诊综合楼、医养楼、制剂楼、中医文化长廊、医院门楼及地下车库，拟改造17600㎡原博爱楼及附属用房，并配套建设污水处理、道路、绿化等基础设施。 | 25350 |  | 6000 | 改扩建原博爱楼17600㎡；新建1500㎡制剂楼。 | 计划争取国家项目资金4000万元，医院自筹资金2000万元。 | 卫生健康局 | 中医院 |  |
| 9 | 鹤龙湖 综合整治工程 | 新建 | 拟对8000亩水面约530万方底淤清淤，底泥用于湖周边修建湖岸护堤大坝9.2km。堤坝上修建4m宽车道，两边各1m人行道，2m绿化带并进行生态修复，构建景观生态护坡。鹤龙湖镇居民生活污水处理设施分集中处理和散户处理。13处集中污水处理设施，1496个散户处理水设施及其配套管网。 | 12704.36 |  | 4000 | 完成前期工作。 |  | 鹤龙湖镇 | 生态环境局 |  |
| 10 | 文樟大道 | 新建 | 新建2.1km城市主干道以及配套地下管网、绿化、亮化工程。 | 27000 |  |  | 完成前期工作,启动建设。 |  | 住建局 | 住建局 |  |

七、社会性重大产业项目

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 开工 年份 | 竣工 年份 | 建设内容 | 总投资 | 投资 来源 | 截止2018年底累计完成投资 | 2019年计划投资 | 企业 名称 | 责任 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计：32个 | 2368241 |  | 780646 | 741117 |  |  |  |
| 一、重点工业产业项目（23个） | 739856 |  | 137706 | 346317 |  |  |  |
| 1 | 凯博杭萧 建筑科技 产业园 | 新建 | 2018 | 2023 | 占地面积333333.5㎡，总建筑面积254293.43㎡，计划分三期实行。一期用地面积93057.32㎡，总建筑面积53373.43㎡，主要建设厂房、货物堆场、水泵房、危险废物暂存间、工业垃圾站、变配电房、门卫室、综合楼、食堂。二期总用地面积153609.08㎡，总建筑面积99920㎡，计划建筑循环型环保材料生产车间、轻质墙体产品生产车间、CCA板产品车间、传统钢结构生产车间、动力及设备用房。三期总用地面积86667.1㎡，总建筑面积101000㎡，计划建设大数据电商平台、绿色建筑设计中心、装配式建筑建设中心、员工生活学习中心、总部研发大楼。 | 180000 | 企业 自筹 | 8000 | 42000 | 湖南凯博杭萧钢构建筑科技股份有限公司 | 高新区 | 省市重点推进项目 |
| 2 | 散装货物机械设备制造（华隆重工） | 新建 | 2019 | 2020 | 占地面积65174.3㎡，总建筑面积34837.4㎡。主要建设生产车间、仓库、综合楼群、食堂、倒班楼及附属用房；配套给排水、供电、环保、管网、消防安全、绿化等设施建设。 | 12168 | 企业 自筹 | 100 | 10000 | 湖南华隆重工有限 公司 | 高新区 | 市重点前期项目 |
| 3 | 年产200吨冻干速溶茶粉及5000吨茶叶 生产基地 （轻轻茶） | 新建 | 2018 | 2019 | 规划用地面积27198.61㎡，总建筑面积24000㎡，新建厂房、仓库、研发实验室、办公及生活配套用房，设备购置及安装，并配套建设垃圾站、道路、供配电、给排水、供配电等配套设施。 | 5000 | 企业 自筹 | 500 | 4500 | 湖南省茗世生物科技有限 公司 | 高新区 |  |
| 4 | 粮油精深 加工应急 配送中心 （金惠粮油） | 新建 | 2018 | 2019 | 总占地面积36323.3㎡，总建筑面积14516.68㎡，主要新建原粮立筒库、提升塔、大米加工车间、烘干车间、一站式服务应急配送中心、原粮平房库、综合楼，购置日产200T大米加工生产线1条，日烘干能力30T烘干机6组等设备67台，并配套传达室、停车位、环保、绿化、给排水、供配电、消防等基础设施建设。 | 5800 | 企业 自筹 | 1000 | 4800 | 湖南 金惠 农业 科技 发展 有限 公司 | 高新区 |  |
| 5 | 年产1000台桩工设备制造（托沃重工） | 新建 | 2018 | 2020 | 总占地面积66849.7㎡，总建筑面积33146.22㎡，主要建设生产车间、食宿楼，配套建设给排水、供电、环保、管网、消防安全、绿化等设施。 | 10236 | 企业 自筹 | 2000 | 10000 | 湖南 锦旺 薄板 有限 公司 | 高新区 |  |
| 6 | 键铭工业 总部经济 大楼及汽车商贸城建设 | 续建 | 2018 | 2019 | 总占地面积18657.66㎡，总建筑面积51162.32㎡，主要新建4#汽车展厅4073.76㎡，5#汽车展厅3328.56㎡，总部经济大楼37460㎡，地下室建筑面积6300㎡，并配套建设道路、绿化、给排水、供配电。 | 10473 | 企业 自筹 | 5000 | 5473 | 湖南 键铭 投资 有限 公司 | 高新区 |  |
| 7 | 海日食品 | 续建 | 2018 | 2019 | 规划用地面积27198.61㎡，总建筑面积24000㎡，新建厂房、仓库、研发实验室、办公及生活配套用房，设备购置及安装，并配套建设垃圾站、道路、供配电、给排水、供配电等配套设施。 | 6000 | 企业 自筹 | 1000 | 5000 | 湖南 海日 食品 有限 公司 | 高新区 |  |
| 8 | 展览展示 材料制造 （世纪铭涛） | 新建 | 2018 | 2019 | 在县工业园购置90亩地用于展览展示生产工业用地，厂房建筑面积大约占地60000㎡。 | 10000 | 企业 自筹 | 800 | 7000 | 世纪 铭涛 有限 公司 | 高新区 |  |
| 9 | 远大新材料（170000t/a废油再生基础油） | 新建 | 2018 | 2019 | 总占地面积79850.07㎡，主要建设生活区（办公楼、住宿楼、科研中心），生产区（炼制平台、预处理车间、洗桶车间、脱模剂车间、维修车间），储存区（储罐区、仓库），公用工程区（锅炉房、发电机房、消防泵房、污水处理车间、事故水池、循环水池），配套建设给排水、供电、绿化、消防、环保等设施。其中一期建设6万吨再生基础油，二期建设11万吨再生基础油技改及1万吨油泥类固废处置，并完成环保、管网、消防安全、绿化等配套设施建设。 | 52600 | 企业 自筹 | 10000 | 40000 | 远大 （湖南） 再生 燃油 股份 有限 公司 | 高新区 |  |
| 10 | 年产30万吨植物油深加工 | 新建 | 2018 | 2020 | 占地面积300亩，总建筑面积68500㎡，拟建5栋25000㎡的仓储，19980㎡的油脂储罐，以及压榨车间、浸出车间、精炼车间、冬化车间、灌装车间、锅炉车间、配电车间、污水处理站、辅助材料仓库和办公及其他设施。 | 50000 | 企业 自筹 | 6000 | 21000 | 湖南省 长康实业有限 责任公司 | 高新区 |  |
| 11 | 金诺动力 | 新建 | 2019 | 2019 | 工业厂房、办公楼、住宿楼、智能生产线。 | 22000 | 企业 自筹 | 1000 | 3550 | 湖南 金诺 动力 设备 制造 有限 公司 | 高新区 |  |
| 12 | 俊杰晟 | 新建 | 2019 | 2020 | 项目占地面积20亩,新建1栋办公大楼,1栋宿舍,2栋生产车间,配套建设厂区道路,给排水,电力通讯,照明等相关设施,总建筑面积30522㎡。 | 5000 | 企业 自筹 | 200 | 2600 | 湖南俊杰晟自动化设备有限公司 | 高新区 |  |
| 13 | 城联国际综合物流园 一期项目 | 新建 | 2019 | 2021 | 4万㎡的高标仓、3万㎡的高冷库仓、1万㎡的配套办公用房及员工区建筑。 | 60000 | 企业 自筹 | 1200 | 14000 | 湖南城联物流 有限 公司 | 高新区 | 市重点前期项目 |
| 14 | 可孚智能 医疗产业园 | 续建 | 2017 | 2020 | 项目总占地面积200亩，规划总建筑面积186337㎡，生产各类医疗器械。 | 60000 | 企业 自筹 | 1200 | 50000 | 湖南可孚医疗 设备有限公司 | 高新区 | 市重点前期项目 |
| 15 | 卓达金谷 创新园 | 续建 | 2018 | 2019 | 项目总占地面积152798.25㎡（合229.20亩），净用地面积141549.45㎡（约210.64亩），项目总建筑面积127333.60㎡，其中计容总建筑面积179675.10㎡，主要建设19栋厂房，建筑面积154313.64㎡，其他建筑面积合计25425.46㎡（其中：倒班宿舍24320㎡，食堂913.46㎡；垃圾站64㎡；门卫及设备用房128㎡）。配套建设给排水、消防、变配电等附属工程。 | 29000 | 企业 自筹 | 18000 | 11000 | 湖南 卓达 置业 有限 公司 | 高新区 | 市重点推进项目 |
| 16 | 金高电力 | 续建 | 2017 | 2019 | 总建筑面积56000㎡，钢架结构厂房3栋，食宿楼1栋，多层厂房2栋，配套仓库1栋，零部件库1栋，展示销售楼1栋。 | 12000 | 企业 自筹 | 7000 | 6000 | 湖南金高电力器材有限公司 | 高新区 |  |
| 17 | 康达新材 | 新建 | 2019 | 2020 | 项目占地面积167亩，新建1栋综合服务楼、1栋倒班宿舍、1栋员工食堂、5栋生产车间、1栋成品仓库，配套建设厂区道路、给排水、电力通讯、照明、燃气等相关设施。总建筑面积69902㎡。 | 37079 | 企业 自筹 | 1100 | 12000 | 湖南航天康达 新材料有限 公司 | 高新区 | 市重点前期项目 |
| 18 | 威旭科技 | 续建 | 2018 | 2019 | 项目用地38亩。厂房2栋，面积12000㎡；综合楼1栋面积4000㎡。配套建设道路、绿化、管网等基础设施等。 | 6000 | 企业 自筹 | 1000 | 3500 | 湖南威旭科技 发展有限公司 | 高新区 |  |
| 19 | 建华建材（湖南）有限公司二期扩建 工程 | 新建 | 2019 | 2019 | 新建一条智能化管桩护筒生产线；新建一条装配式预制构件生产线；新建6层办公宿舍综合楼及安保等用房10000㎡；新建原材料仓库、围墙、道路及管网；新建产品展示公园、客户接待中心、研发及技术综合服务中心。 | 21000 | 企业 自筹 | 3606 | 17394 | 建华建材（湖南）有限 公司 | 高新区 |  |
| 20 | 远大芯材生产线建设 项目 | 新建 | 2019 | 2019 | 新建3条不锈钢芯板自动化流水线；完成芯板制作240万㎡；新建专业变电站。 | 115000 | 企业 自筹 | 65000 | 50000 | 远大 可建 科技 有限 公司 | 高新区 | 市重点推进项目 |
| 21 | 建华建材（湖南）有限公司碎石加工项目 | 新建 | 2019 | 2019 | 项目位于三塘镇黄陵港村9组，拟征地120亩，总投资5500万，其中：征地3120万，前期380万，土建、设备等2000万。 | 5500 | 企业 自筹 |  | 5500 | 建华建材（湖南）有限 公司 | 高新区 |  |
| 22 | 旭运达二期混凝土项目 | 新建 | 2019 | 2019 | 项目预计新增用地36亩，新增4条混凝土生产线，新增混凝土搅拌运输车50台。 | 5000 | 企业 自筹 |  | 5000 | 湖南旭运达混凝土有限公司 | 岭北镇 |  |
| 23 | 湖南云石 新型建材 | 新建 | 2018 | 2019 | 项目占地135亩，计划建2条年产150万吨的干混砂浆生产线，1条年产200万吨的碎石生产线，办公楼1栋，员工宿舍1栋。 | 20000 | 企业 自筹 | 4000 | 16000 | 湖南云石新型 建材 公司 | 岭北镇 |  |
| 二、重点非工业类项目（9个） | 1628385 |  | 642940 | 394800 |  |  |  |
| 1 | 洋沙湖国际旅游度假区二期开发 | 续建 | 2019 | 2020 | 项目总规划面积约2万亩，湖域面积近万亩，计划总投资260亿元，总建筑面积约150万㎡，分两期进行建设，一期（2011年-2017年）主要建设欢乐水世界、渔窑小镇、渔窑客栈、水产市场、VR体验馆、国家级湿地公园（渔村、驯飞基地等）、生态农业、生态体育运动公园、五彩花田、房车营地、路亚垂钓基地、悦榕湾风情度假别墅群、园区配套基础设施等项目，已于2017年6月16日开园。二期（2018年-2020年）重点建设喜达屋艾美五星级滨湖度假酒店、法国地中海俱乐部亲子拓展中心、金鹰卡通麦咭影视亲子乐园、环湖自行车赛道、国际游艇俱乐部、水上运动中心、养老中心、欧式小镇、君澜湾风情度假居住群、湿地公园（拓展基地）等项目。 | 1000000 | 企业 自筹 | 600000 | 65000 | 湖南顺天洋沙湖旅游 投资开发有限 公司 | 发改局 | 市重点推进项目 |
| 2 | 恒大湘阴康养谷项目（湘阴恒大溪上桃花源首期） | 新建 | 2018 | 2021 | 项目位于县金龙镇，共占地约500亩，本项目包括健康产业板块与配套开发板块。健康产业板块项目初步确定为建设恒大健康颐养园（包括亲子园、互联网+医院、健康管理中心、国医馆、康养公寓、医学美容中心）、长乐园（包括老年学堂、曲苑社）、亲子园（儿童反斗玩具城）及综合配套（包括商业街、美食街、酒吧街）等以及青龙湖户外森林公园。配套开发板块初步确定为低层、多层及高层住宅及公寓等。 | 200000 | 企业 自筹 | 30000 | 60000 | 湖南 金运 置业 有限 公司 | 恒大项目建设协调指挥部 | 市重点推进项目 |
| 3 | 湖南交通 工程学院 | 新建 | 2019 | 2020 | 项目总规划面积约1500亩，建设项目总占地面积约9800亩，规划建筑总面积为1080000㎡，分两期进行建设，一期（2018年-2019年）主要建设行政办公楼、体育馆、图书馆、研发楼、生活超市、食堂等项目。二期（2019年-2020年）重点建设实训楼、学生公寓、教师宿舍及家属楼等项目。并完成规划运动场25000㎡、道路及广场150000㎡、绿地100000㎡。配套给排水、消防、内环水系、绿化等公共设施。 | 200000 | 企业 自筹 | 10000 | 80000 | 湖南 交通 工程 学院 | 洞庭 控股 集团 | 市重点推进项目 |
| 4 | 长郡教育集团洋沙湖 中学 | 新建 | 2018 | 2019 | 新建教师行政楼、教学楼、体育馆、科技楼、图书馆、运动场、绿化、水电气安装、给排水，新建学生公寓、食堂与礼堂、酒店式公寓、垃圾收集点、建环保设施及其它附属工程等。 | 40000 | 企业 自筹 | 2000 | 38000 | 湖南省洋沙湖教育投资有限 公司 | 教育局 | 市重点推进项目 |
| 5 | 慧立 老年公寓 | 新建 | 2018 | 2019 | 在玉华文桥村临长湘路东侧，占地面积30亩、建筑面积23000㎡，新建三栋养老楼主体建设。 | 6785 | 企业 自筹 | 340 | 2200 | 湖南大方广残疾人就业服务有限 公司 | 民政局 |  |
| 6 | 湘安陵园 建设项目 | 新建 | 2019 | 2020 | 完成面积300亩（200000㎡）征地，完成前期准备，总建筑面积1900㎡（其中办公服务综合楼600㎡，祭祀用品商店160㎡，祭祀厅140㎡，员工宿舍及食堂1000㎡），总墓位约50000穴。 | 26600 | 企业 自筹 | 100 | 9600 | 湘安陵园开发有限责任公司 | 民政局 |  |
| 7 | 机动车驾驶人考试中心 | 新建 | 2019 | 2019 | 项目占地100亩，建设机动车小车全科目考场，总投资1.2亿元。 | 12000 | 企业 自筹 |  | 12000 | 湖南鑫港驾考服务有限公司 | 公安局 |  |
| 8 | 宏辉商贸城项目 | 新建 | 2019 | 2020 | 主要建设家居、建材等为主的现代化专业市场并配套公寓房等服务设施，总用地面积约200亩，总投资约12亿元，全部建成并运营后，可新增就业岗位1000个以上，并带动城市商业、物流、电商发展。 | 120000 | 企业 自筹 |  | 120000 | 香港宏辉集团投资有限公司 | 商务粮食局 |  |
| 9 | 徐记海鲜现代农业综合体项目 | 新建 | 2019 | 2021 | 新建万亩徐记海鲜有机蔬菜基地，生态休闲农庄建设温室蔬菜大棚400亩，临时办公楼1栋。 | 23000 | 企业 自筹 | 500 | 8000 | 徐记海鲜连锁酒店有限公司 | 东塘镇 |  |